|  | Inventory | Assessment | Remediation | Unit Testing |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | % Complete | Est. Comp Date | % Complete | Est Comp Date | % Complete | Est Comp Date | % Complete | Est Comp Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Network Elements | 100% | 01/31/99 | 100% | 03/30/99 | 100% | 09/30/99 | 100% | 10/30/99 |
| Support Systems | 100% | 01/31/99 | 100% | 03/30/99 | 100% | 06/30/99 | 100% | 09/30/99 |
| Auxiliary Systems | 100% | 01/31/99 | 100% | 03/30/99 | 100% | 06/30/99 | 100% | 09/30/99 |

|  | Integration and System Test | Rollout |
| --- | --- | --- |

|  | % Complete | Est. Comp Date | % Complete | Est Comp Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Network Elements | 100% | 10/30/99 | 100% | 10/30/99 |
| Support Systems | 100% | 09/30/99 | 100% | 09/30/99 |
| Auxiliary Systems | 100% | 09/30/99 | 100% | 09/30/99 |